2026—2027年度浙江健力厂区基建工程
招 标 邀 请 函
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致：________________________建筑工程有限公司

我司2026—2027年度厂区基建工程框架招标项目已具备招标条件，现正式邀请贵司参与本次邀请招标。
本项目为厂区全年定点土建工程框架合作，采用招标方固定基准单价 方式结算，服务周期一年。本项目采用经评审的最低投标价法，即整体下浮率最高（结算单价最低）者中标。欢迎贵司合规参与投标。
一、项目概况
（一）项目名称：公司2026—2027年度厂区零星基建框架工程
（二）项目地点：浙江省诸暨市我司厂区范围内
（三）服务周期：自合同签订之日起1个自然年
（四）资金来源：企业自筹资金
（五）发包方式：邀请招标、年度框架协议、据实签证结算
（六）工程范围：
1. 土方开挖、回填、场地平整、垃圾清运、拆除破碎工程；
2. 砌筑、抹灰、地坪找平、路面修补、贴砖装饰工程；
3. 设备基础、地梁、垫层、零星混凝土浇筑及修补；
4. 排水沟、电缆沟、检查井、围墙修缮、厂区附属改造；
5. 防水、堵漏、除锈、防腐油漆工程；
6. 小型钢结构、护栏、支架、盖板制安维修；
7. 厂区日常零星抢修、整改、土建零星配套工程。
二、报价结算规则
（一）招标人提供全套统一基准单价清单（Excel附件），包含清包工单价、包工包料单价两列，为唯一结算依据；
（二）投标人填写单项基准单价。
（三）清单中未列的新增项目，双方参照市场行情协商定价，协商不成的按同期信息价执行。
（四）工程量确认与现场签证
1. 签证时效：每项工程完工后3个工作日内，承包人提交现场签证单，经招标人基建部现场代表、部门负责人双人签字确认后方可作为结算依据；逾期未提交视为放弃；
2. 签证内容：须明确工程内容、施工部位、工程量计算式、施工日期、使用人工/机械数量，附施工前后对比照片；
3. 隐蔽工程：必须在隐蔽前通知招标人验收签证，未经验收自行隐蔽的，招标人有权要求剥露检查，费用由承包人承担；
4. 零星用工：计时工、机械台班须当日签认，注明工种、人数/台数、工作内容，事后补签无效；
5. 无效签证：未经授权人员签字、超期补签、内容涂改、无照片佐证的签证单，结算时不予认可。

三、投标人资格要求（硬性条件）
（一）具有独立法人资格，合法有效的营业执照，一般纳税人，可开具9%增值税专用发票；
（二）近三年无重大安全事故、无失信被执行人记录、无工程违法违规处罚记录；
（三）具备工厂厂区零星土建、维修改造同类施工业绩；
（四）本项目不接受联合体投标、不允许挂靠、不允许转包。
四、投标需提交资料（整套密封）
（一）投标函及基准单价清单报价书（单独密封）；
（二）营业执照、资质证书、安全生产许可证扫描件/复印件（加盖公章）；
（三）项目经理、安全员、特种作业人员证书及花名册；
（四）近三年厂区零星工程业绩合同（至少2—3份）；
（五）无失信、无安全事故承诺书；
（六）法定代表人身份证明或授权委托书；
（七）施工组织、安全文明施工、应急抢修响应方案。
五、时间安排
（一）投标文件递交截止：26年8月20日 23时；
（二）递交及开标地点：本公司行政/基建部会议室。
逾期递交、资料不全、未密封、不符合资格要求一律作废标处理。
六、评标定标原则
本项目采用经评审的最低投标价法（最低价中标法），具体规则如下：
（一）资格审查：先对所有投标人进行资格符合性审查，不满足资格要求的作废标处理，不进入报价评审；
（二）报价评审：通过资格审查的投标人，按投标整体下浮率从高到低排序；
（三）定标规则：下浮率最高（即整体结算单价最低）的投标人为第一中标候选人，依次类推；
（四）异常低价核查：若最高下浮率明显低于市场合理水平（低于所有有效报价平均值15%以上），招标人有权要求该投标人在规定时间内书面说明报价合理性，并提供相关证明材料；不能合理说明或不能提供证明材料的，作废标处理，由次低报价者递补；
（五）中标结果：确定1家中标单位，可备选1家；中标单位放弃或不能履约的，由备选单位递补。
七、其他约定
（一）中标单位需购买工程施工意外险，厂区施工安全全责自负；
（二）接到抢修通知须2小时内到场处置；
（三）所有施工必须服从厂区安全、动火、登高、生产管理制度；
（四）质保期：防水工程5年、土建结构/钢结构防腐2年、装饰维修1年；
（五）未尽事宜以年度框架合同条款、招标文件、答疑纪要为准。
八、联系方式
联 系 人：李经理
联系电话：13567528666
公司地址：浙江省诸暨市千禧路3号


特此邀请！


附件清单

附件一：厂区基建工程基准单价清单（招标方填写基准单价）
附件二：投 标 函



附件二：投 标 函

致：________________有限公司
我方已仔细研究了《2026—2027年度厂区基建工程招标邀请函》及全部附件内容，愿意以：
参与本项目投标，并郑重承诺：
一、我方同意招标文件规定的结算方式：结算价 = 基准单价 × 实际工程量；
二、我方承诺在服务周期内，按招标文件要求完成全部工程范围内容；
三、我方承诺所提供的全部资料真实、合法、有效，如有虚假愿承担一切法律责任；
四、我方同意投标有效期为开标后60天；
五、如我方中标，将在收到中标通知书后7日内签订合同，并严格履行合同义务。

投标人：________________（盖章）
法定代表人或授权代表：________________（签字）
日期：____年____月____日
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